BLM4581 Ağ Tabanlı Teknolojiler ve Uygulamaları

Dönem Projesi Plan Belgesi

2026–2027 Güz Yarıyılı

| Proje adı | Ankara Üniversitesi Kampüs Portalı |
| --- | --- |
| Grup adı (bireyselde ad soyad) | AÜ Hub |
| Grup türü | ☐ Bireysel ☐ 2 kişilik ☐ 3 kişilik |
| GitHub depo bağlantısı | https://github.com/MilanBaross/BLM4581-Proje |
| Google Drive klasör bağlantısı | https://drive.google.com/drive/folders/1HRUKeXCvWgLsgrKFAtQUVmU8-h7KBXtt?usp=drive_link |

## Grup üyeleri

| Ad Soyad | Öğrenci No | GitHub kullanıcı adı | İmza |
| --- | --- | --- | --- |
| Mehmet Barış Koyuncu | 22290625 | MilanBaross |  |
| Kerem Özcan | 23291450 | superkerem |  |

# 1. Projenin Kısa Özeti

Ankara Üniversitesi Kampüs Portalı projesinin temel amacı; öğrencilerin ve personelin derslik bulma, kütüphane rezervasyonu, kantin/yemekhane takibi ve kampüs içi iletişim gibi normalde birbirinden bağımsız ve dağınık kanallardan yürütülen günlük ihtiyaçlarını tek bir çatı altında birleştirerek kampüs yaşantısını büyük ölçüde kolaylaştırmaktır. Kampüsün fiziksel büyüklüğü nedeniyle yaşanan yön bulma zorluklarını ortadan kaldırmak, ortak kullanım alanlarındaki yoğunluğu merkezi bir sistemle düzenlemek ve tüm kampüs hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sunarak öğrencilere eşsiz bir pratiklik sağlamak projenin en büyük motivasyonudur.

Hedef Kullanıcıları: Projenin birincil hedef kitlesi Gölbaşı Kampüsündeki öğrencilerdir. İkincil kullanıcılar ise kampüs personeli, akademisyenler, öğrenci toplulukları temsilcileri ve sisteme veri girişini (menü, ders programı, etkinlik bilgileri vb.) düzenli olarak sağlayacak olan portal yöneticileridir.

Temel İşlevleri: Portal, öğrencilerin kampüs hayatını kolaylaştırmak için şu ana hedeflere odaklanacaktır:

- Etkileşimli Kampüs Haritası: Dersliklerin, kütüphanenin, kantinlerin, yemekhanenin ve otobüs/ring duraklarının kampüs içindeki konumlarının harita (Leaflet) üzerinde net bir şekilde işaretlenmesi.

- Sınav, Ders ve Derslik Bulucu: Öğrencilerin o an hangi dersin veya sınavın hangi derslikte yapıldığını sistem üzerinden görebilmesi ve aradıkları dersliğin kampüs içindeki tam yerini harita üzerinden bularak yönlendirme alabilmesi.

- Kütüphane Rezervasyon ve Anlık Doluluk Sistemi: Öğrencilerin kütüphanedeki çalışma masalarını önceden rezerve edebilmesini ve veritabanındaki aktif kayıtlar üzerinden hesaplanan doluluk oranını canlı takip edebilmesini sağlayan yönetim modülü.

- Yemekhane ve Kantin Rehberi: Kampüs içindeki tüm yeme-içme mekanlarının güncel ürün/fiyat listelerinin yayımlanması ve günlük yemekhane menüsünün öğrencilere sunulması.

- Öğrenci Toplulukları ve Etkinlik Takvimi: Kampüsteki kulüplerin ve toplulukların yapacağı etkinliklerin, toplantıların tarih, saat ve konum bilgilerinin (harita entegreli olarak) paylaşıldığı merkezi bir duyuru akışı.

- Kampüs İçi Kayıp Eşya Panosu: Öğrencilerin kampüs sınırları içerisinde buldukları veya kaybettikleri eşyaları konum, tarih ve detay belirterek sisteme ekleyebilecekleri, eşya sahibine ulaştığında güncellenip ilanların silinebildiği dijital bir ilan panosu.

2. Kullanılacak Teknolojiler

| Başlık | Seçim / Açıklama |
| --- | --- |
| Proje türü | ☐ Razor Pages ☐ MVC |
| Veritabanı | ☐ PostgreSQL ☐ MS SQL Server |
| Kendi yazılan API (varlık adı) | Ders Programı API, Ring Seferleri API, Kayıp Eşya API |
| Kullanılan harici API (varsa) | Leaflet |
| Roller | Yönetici, Kullanıcı ( Öğrenciler, Personeller ) |
| Diğer (tasarım şablonu, kütüphaneler vb.) |  |

# 3. Veritabanı Tabloları (Taslak)

| Tablo adı | İçeriği | İlişkili olduğu tablo(lar) |
| --- | --- | --- |
| Derslikler | Id, DerslikKodu, Kapasite, AkademisyenId | Dersler, Akademisyenler |
| Dersler | Id, DersAdi, BaslangicSaati, BitisSaati, DerslikId, AkademisyenId | Derslikler, Akademisyenler |
| Akademisyenler | Id, Ad, Soyad, Unvan, Email | Dersler |
| Kütüphane Masaları | Id, MasaKodu, PrizVarMi, Kapasite | Öğrenciler |
| Öğrenciler | Id, Ad, Soyad, OgrenciNo, Email, Rol | Kütüphane Masaları |

# 4. Liderlik Dağılımı

| Lider (Ad Soyad) | Lider olduğu haftalar |
| --- | --- |
| Kerem Özcan | 1-4 |
| Mehmet Barış Koyuncu | 5-9 |

# 5. 9 Haftalık Plan

| Hafta | Lider | Yapılacak işler | Sorumlu üye(ler) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kerem Özcan | ASP.NET Core Razor Pages projesinin ve veritabanının EF Core Code-First ile kurulması. Temel veri modellerinin oluşturulması ve ilk migration'ın alınması | Mehmet Barış Koyuncu |
| 2 | Kerem Özcan | ASP.NET Core Identity altyapısının kurulması, kullanıcı kayıt ve giriş sisteminin yapılması. Rollerinin tanımlanması. Formlarda Data Annotations ile Validation mekanizmasının kurulması. | Mehmet Barış Koyuncu |
| 3 | Kerem Özcan | Etkileşimli kampüs haritası için Leaflet entegrasyonunun yapılması.Konumlarının harita üzerinde işaretlenmesi. Ders ve sınav yeri sorgulama geliştirilmesi. | Mehmet Barış Koyuncu |
| 4 | Kerem Özcan | Kütüphane masa rezervasyon sisteminin geliştirilmesi. Masa seçimi, saat aralığı belirleme ve veritabanı kayıtları üzerinden anlık kütüphane doluluk oranının hesaplanması. | Mehmet Barış Koyuncu |
| 5 | Mehmet Barış Koyuncu | Kampüs İçi Kayıp Eşya Panosu için özel Web API modülünün geliştirilmesi. İlanlar için tam CRUD uç noktalarının yazılması ve Swagger test ortamının yapılandırılması. | Kerem Özcan |
| 6 | Mehmet Barış Koyuncu | Yemekhane ve Kantin Rehberi modülünün geliştirilmesi. Öğrenci Toplulukları ve Etkinlik Takvimi duyuru akışının arayüze bağlanması. | Kerem Özcan |
| 7 | Mehmet Barış Koyuncu | Portal içeriğinin dinamik yönetimi için Admin Area geliştirilmesi. Yöneticilerin ders programı, etkinlikler ve kütüphane kapasitelerini ekleyip güncelleyebileceği yetkili ekranların yapılması. | Kerem Özcan |
| 8 | Mehmet Barış Koyuncu | Tüm arayüzlerin ve harita bileşenlerinin mobil cihazlarda düzgün görüntülenmesi için mobil uyumluluk kontrollerinin yapılması. Sayfa bazlı kullanıcı deneyimi ve arayüz cilalamaları. | Kerem Özcan |
| 9 | Mehmet Barış Koyuncu | Sistem entegrasyon testlerinin yapılması, veritabanı ilişkilerinin ve Web API fonksiyonlarının nihai denetimi ve teslim hazırlıkları. | Kerem Özcan |